## Slide 1: SPRINT 1 RETROSPECTIVE SENAI DE INFORMÁTICA
Pontos Positivos
O grupo entregou todas as atividades
O planejamento foi bem executado tanto nas planilhas quanto no Azure
Trabalho em equipe
Respeito mútuo entre os integrantes
Retorno da Empresa(Feedback)
Suporte dos professores
Ações
Pensar melhor no planejamento semanal para melhor divisão de tarefas e refinamento de atividades
Flexibilidade nos encontros(horários)
Pontos Negativos
Falha na delegação das atividades
Baixo refinamento
Falta de disponibilidade
HomeOffice

## Slide 2: SPRINT 1 RETROSPECTIVE SENAI DE INFORMÁTICA
Devemos parar de fazer
Procrastinar
Parar de se justificar sem necessidade
Devemos começar a fazer
Começar as atividades mais cedo
Delegar melhor as tarefas
Aumentar a confiança entre os integrantes do grupo
Devemos Continuar Fazendo
Comprometimento
Respeito
Proatividade